แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(   ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)        (   ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

(    ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)         (    ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565)

การวางแผน อบต.นางหลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทั้งหมด ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 30,105,598.00 18 11,103,067.00 38 29,257,200.00 66 91,026,000.00 53 46,812,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 196,000.00 5 196,000.00 6 632,450.00 5 199,000.00 2 59,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 29 17,372,800.00 35 18,650,050.00 48 23,138,450.00 47 28,988,450.00 46 27,967,650.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 270,000.00 4 230,000.00 5 304,000.00 10 10,384,000.00 10 8,461,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 11 810,000.00 14 1,130,000.00 12 1,595,000.00 11 830,000.00 9 580,000.00 รวม 70 48,754,398.00 76 31,309,117.00 109 54,927,100.00 139 131,427,450.00 120 83,879,650.00

-2- การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหาร อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 46 โครงการ งบประมาณ 23,346,494 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 3,703,494.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 40,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 31 19,258,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 50,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 4 295,000.00 รวม 46 23,346,494.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 17,741,000บาท ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ อนุมัติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 17,741,000 รวม 2 17,741,000 -3- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง มีดังนี้ ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ ผลผลิต 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิว จราจรถนนสายไสเรือ-โคกแซะ หมู่ที่ 1 271,900.00 กองช่าง เกรดปรับผิวจราจร ลงหินคลุก เสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,330 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,990 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายหลังวัดทุ่งน้อย-โคกสะท้อน หมู่ที่ 1 (รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-13 270,900.00 กองช่าง โดยการเกรดปรับผิวจราจร ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,250 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคงควน หมู่ที่ 3 (รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-23) 479,672.00 กองช่าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1๙๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4 497,000.00 กองช่าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองจิก-หนองแม่กุ้ง หมู่ที่ 6 (รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-32) 498,500.00 กองช่าง โดยการเกลี่ยพื้นทางเดิม แล้วลงหินผุเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดโคกทราง หมู่ที่ 7 497,000.00 กองช่าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด -4- 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 202,000.00 กองช่าง เจาะบ่อบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 60 เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลุกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสปราง-บ้านเลน (หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5) (ช่วงหมู่ที่ 5) (รหัสสายทาง ทาหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-05) 494,622.00 กองช่าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังป้าย-หนองขอ หมู่ที่ ๒ (รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๖-๑๙) 491,900.00 กองช่าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 40,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนหมู่ที่ 1-7 เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ 100,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ฯลฯ 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 20,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ -5- 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดงานวันเด็ก 40,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กเช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อาหารกลางวันนักเรียน ศพด. 489,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ 15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อาหารเสริมนม 1,246,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลนางหลง จำนวน5 โรงเรียน 16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) 161,500.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. รายหัว ) 17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 79,100.00 สำนักปลัด -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เช่น ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน 20,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 2,310,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านนางหลงโรงเรียน วัดหนองจิก โรงเรียนวัดควนเถียะโรงเรียน บ้านพรุบัว และ โรงเรียนวัดโคกทราง -6- 20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 50,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ ยราชนารี เช่น ค่าวัคซีนค่าไซริงค์ ค่าไวนิล ฯลฯ 21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสำรวจขึ้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 8,400.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี 22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 50,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด” (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 50,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTo be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด” (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 40,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 40,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ -7- 26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 20,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าไวนิล ฯลฯ 27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี 30,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี เช่น ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดงานวันดอกจูดบาน 40,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานดอกจูดบาน เช่น ค่าจัดขบวนรถบุปผชาติ ค่าตกแต่งซุ้มนิทรรศการ ฯลฯ 29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 15,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ 50,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ 100,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ เช่น ค่ารับรองพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 120,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด เช่น ค่าเช่าหรือการเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโลห์หรือถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ 33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา หมู่ที่ 1-7 70,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา -8- 34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในเขตอำเภอชะอวด 50,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน ในเขตอำเภอชะอวด เช่น ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเสื้อนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการแข่งขัน ฯลฯ 35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด 15,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมกีฬาอำเภอชะอวด สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เยาวชน ประชาชน อำเภอ ชะอวดประจำปี 2564 36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,897,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,880,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ผึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 150,000.00 สำนักปลัด -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 20,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการปรับปรุงต่อเติมเสริมเหล็กดัดหน้าต่างประตู ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง 55,000.00 สำนักปลัด ปรับปรุงต่อเติมเสริมเหล็กดัดหน้าต่างประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง โดยติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างประตูจำนวน 12 ช่อง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด 42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการคัดแยกขยะ 50,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ -9- 43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการอบรมป้องกันการทุจริต 20,000.00 สำนักปลัด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมป้องกันการทุจริต เฃ่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ 44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง 100,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศัยภาพบุคลากร อบต.นางหลว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ 45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด 15,000.00 สำนักปลัด อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 160,000.00 สำนักปลัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างลูกจ้างแผนที่ภาษี ฯลฯ

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีดังนี้ ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ ผลผลิต 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ ติกคอนกรีต จากสายหนองจิก ถึงสายหัวยางบ้านหนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนางหลง 9,941,000.00 กองช่าง ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอน กรีต จากสายหนองจิก ถึงสาย หัวยางบ้านหนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร งบประมาณ บาท 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก, บ้านโคกทราง 7,800,000.00 กองช่าง ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก, บ้านโคกทราง -10- การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.นางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จำนวนเงิน 8,627,525.40บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงิน 7,305,169 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 1,017,500.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 10 7,475,025.40 10 7,240,168.78 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 2 135,000.00 2 65,000.00 รวม 15 8,627,525.40 12 7,305,168.78 อบต.นางหลง มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 17,726,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 17,726,000 2 17,726,000 รวม 2 17,726,000 2 17,726,000 -11- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงถนนสายไสเรือ-โคกแซะ หมู่ที่ 1* 271,900.00 270,000.00 0.00 1,900.00 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลังวัดทุ่งน้อย-โคกสะท้อน หมู่ที่ 1* 270,900.00 269,500.00 0.00 1,400.00 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคงควน หมู่ที่ 3* 479,672.00 478,000.00 0.00 1,672.00 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปพร.)* 100,000.00 37,400.00 37,400.00 62,600.00 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่* 20,000.00 6,720.00 6,720.00 13,280.00 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา* ( อาหารกลางวัน ) 489,000.00 236,250.00 236,250.00 252,750.00 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม วัสดุงานบ้านงานครัว (นม)* 1,246,000.00 619,109.40 385,752.78 626,890.60 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.รายหัว) 161,500.00 144,500.00 144,500.00 17,000.00 -12- 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)* 2,310,000.00 1,117,200.00 1,117,200.00 1,192,800.00 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 8,400.00 4,146.00 4,146.00 4,254.00 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ* 10,897,000.00 4,236,100.00 4,236,100.00 6,660,900.00 12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ* 2,880,000.00 1,064,600.00 1,064,600.00 1,815,400.00 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์* 42,000.00 9,000.00 7,500.00 33,000.00 14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน* 160,000.00 120,000.00 50,000.00 40,000.00

-13- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 (ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ) อบต.นางหลง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ข้อบัญญัติ ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการ ทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย จำนวน โครงการ งบประมาณ จำนวน โครงการ งบประมาณ จำนวน โครงการ งบประมาณ จำนวน โครงการ งบประมาณ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 53 46,812,000.00 9 3,703,494.00 3 1,017,500.00 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 59,000.00 1 40,000.00 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 46 27,967,650.00 31 19,238,000.00 10 7,475,025.40 10 7,240,168.78 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 10 8,461,000.00 1 50,000.00 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 9 580,000.00 4 295,000.00 2 135,000.00 2 65,000.00 รวม 120 83,879,650.00 46 23,326,494.00 15 8,627,525.40 12 7,305,168.78

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 17,741,000 | 2 | 17,741,000 | 2 | 17,726,000 | 2 | 17,726,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 | 17,741,000 | 2 | 17,741,000 | 2 | 17,726,000 | 2 | 17,726,000 |

-14-

4.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไตรมาสที่ 1             (ตุลาคม –ธันวาคม 2564)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 3 | 33.33 | 6 | 66.67 | - | - | - | - | 9 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 2 | 6.45 | 8 | 25.81 | 21 | 67.74 | - | - | - | - | 31 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | - | - | - | - | 4 | 100 |
| รวม | 3 | 6.52 | 12 | 26.09 | 31 | 67.39 | - | - | - | - | 46 | 100 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิก ถึงสายหัวยางบ้านหนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนางหลง | / |  |  | 9,941,000 | 9,930,000.00 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก, บ้านโคกทราง | / |  |  | 7,800,000 | 7,796,000.00 |

-15-

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เก้าอี้ปฏิบัติงาน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 4,700 | 4,500 |
| เก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับใช้บันทึกข้อมูล | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 1,600 | 1,500 |
| โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 8,000 | 7,300 |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง) | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 27,800 | 25,500 |
| เก้าอี้ปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,700 | 4,500 |
| เก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับใช้บันทึกข้อมูล | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 3,200 | 1,500 |
| โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 8,000 | 7,300 |
| โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน สำหรับใช้บันทึกข้อมูล ขนาด 4 ฟุต | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 12,000 | 11,900 |
| เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 5,700 | 4,900 |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังระบาด ทำให้การจัดโครงการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้